Resposta ao Juridico

Validacao Tecnica e Operacional -- Schedule A (v2)

| Data | 09/04/2026 |
| --- | --- |
| De | Rodrigo Porto (PMO / CazéTV x LiveMode) |
| Para | Juridico CazéTV |
| Ref. | Schedule A -- Bolao Copa do Mundo 2026 x LiveLike |
| Versao | v2 -- revisao completa de todas as secoes |

Contexto

Conforme solicitado, realizamos a revisao tecnica e operacional completa do Schedule A, cobrindo todas as secoes do documento. Os pontos estao organizados em: (1) correcoes obrigatorias antes da assinatura, (2) complementos a adicionar, (3) itens em aberto que dependem de validacao tecnica e (4) pontos confirmados sem alteracao.

1. CORRECOES OBRIGATORIAS -- Devem ser ajustadas antes da assinatura

1.1  Logica de Pontuacao -- AUSENTE NO DOCUMENTO (Secao 3.2)

O Schedule A menciona "scoring logic mutuamente acordada" mas nao a define. A pontuacao acordada e a seguinte e deve ser incluida como tabela ou apendice na Secao 3.2:

Fase de Grupos

| Resultado do Palpite | Pontos |
| --- | --- |
| Placar exato | 50 pts |
| Vencedor + no. de gols do vencedor | 35 pts |
| Empate (qualquer placar) | 25 pts |
| Vencedor (sem acertar gols) | 10 pts |
| Errou vencedor / empate | 0 pts |

Regra especial: Jogos do Brasil na fase de grupos valem 2x os pontos acima.

Multiplicadores por Fase

| Fase | Mult. | Placar Exato | Vencedor + Gols | Empate | Vencedor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase de grupos | 1,0x | 50 | 35 | 25 | 10 |
| 2a fase / Mata-mata | 1,2x | 60 | 42 | 30 | 12 |
| Oitavas de final | 1,4x | 70 | 49 | 35 | 14 |
| Quartas de final | 1,6x | 80 | 56 | 40 | 16 |
| Semifinal / 3o e 4o lugar | 1,8x | 90 | 63 | 45 | 18 |
| Final | 2,0x | 100 | 70 | 50 | 20 |

Criterios de Desempate no Leaderboard (nessa ordem)

1o -- Quantidade de placares exatos

2o -- Quantidade de perguntas respondidas no trivia

3o -- Quantidade de acertos de vencedor + no. de gols do vencedor

4o -- Data e hora de cadastro no Bolao (mais antigo vence)

1.2  Tournament Period -- Datas incorretas (Secao 1 e clausulas dependentes)

Correcao critica: o Tournament Period deve ser 11/Mai/2026 a 31/Jul/2026.

O Schedule A define o Tournament Period como 1/Jun a 31/Jul/2026. As datas corretas sao:

Inicio: 11 de maio de 2026 (go-live do Bolao -- 1 mes antes do inicio da Copa)

Encerramento: 31 de julho de 2026

Essa correcao impacta todas as clausulas que referenciam o Tournament Period: SLAs (Secao 7), obrigacoes operacionais (Secao 3.3), protecao contra suspensao (TC Secao 5d) e o periodo de cobranca de excesso de usuarios (Secao 6).

1.3  Data de Launch -- Week 8 inconsistente com o go-live real (Secao 5)

O Milestone Week 8 (Official Launch) esta fixado em 26/Mai/2026 no Schedule A. O go-live confirmado pela CazéTV e 11/Mai/2026. O calendario de milestones deve ser recalculado a partir dessa data, retroativamente.

1.4  Numero de Jogos -- Escopo incorreto (Secao 3.1, Feature #1)

O Schedule A estabelece "ao menos 3 jogos do catalogo padrao da LiveLike." O escopo real contempla exatamente 2 modalidades:

Prediction Game (palpite de placares)

Trivia

Qualquer adicao futura de jogos deve ser tratada como escopo adicional e consumira Professional Services Credits ou sera orçada separadamente.

1.5  Feature #4 -- Estatisticas Premium incorretamente descrita (Secao 3.1)

O Schedule A descreve um "dashboard pessoal com historico de palpites, taxa de acerto e comparacao contra a media da plataforma." O escopo real e mais restrito:

O unico dado exibido ao usuario premium e o percentual de escolha dos usuarios entre Time A / Empate / Time B no momento do voto.

Nao ha dashboard de historico individual nem comparacao de desempenho. O texto da Feature #4 deve ser reescrito para refletir exatamente essa funcionalidade.

1.6  Feature #5 -- AI Prediction restrita a Premium (Secao 3.1)

O Schedule A nao especifica para qual perfil de usuario a sugestao de palpite por IA estara disponivel. Correcao necessaria:

A AI-Powered Prediction e exclusiva para usuarios premium

Opera exclusivamente na instancia da CazéTV -- sem compartilhamento de dados com terceiros ou uso para treinar modelos externos da LiveLike

1.7  Feature #7 -- Leaderboard: filtros e timing de atualizacao (Secao 3.1)

Dois ajustes em relacao ao descrito no Schedule A:

Filtros: apenas ranking total e por rodada (remover referencia a outros recortes)

Atualizacao: ao final de cada jogo -- nao "em tempo real apos cada resultado". A atualizacao deve ser acompanhada de aviso ao usuario informando que os resultados estao sendo calculados.

1.8  Feature #8 -- Social Sharing: escopo e conteudo (Secao 3.1)

Dois ajustes em relacao ao descrito no Schedule A:

Conteudo compartilhado: o compartilhamento e vinculado ao resultado da pergunta do dia -- nao de palpites ou rankings gerais

Adicionar: cartas/colecionaveis devem ser compartilhaveis no Instagram via Stories

Plataformas confirmadas: Instagram, X/Twitter e WhatsApp.

1.9  Publicacao de Pontuacao no Leaderboard -- Prazo incorreto (Secao 3.3)

O Schedule A define publicacao da pontuacao em ate 30 minutos apos o resultado. O prazo acordado e:

Atualizacao do leaderboard em ate 10 minutos apos o resultado confirmado

Obrigacao adicional: exibir aviso ao usuario informando que os resultados da partida X estao sendo calculados durante o periodo de atualizacao

1.10  Integracao OPTA -- Responsabilidade mal atribuida (Secao 3.2)

A CazéTV ja possui contrato vigente com a OPTA (Stats Perform) e fornecera o acesso a LiveLike. A Secao 3.2 deve ser ajustada:

Integracao tecnica: responsabilidade da LiveLike

Fornecimento de credenciais de acesso OPTA: responsabilidade da CazéTV

Troca de credenciais: condicao do Milestone Week 1, a ser formalizada em ate 48h

1.11  SSO -- Dependencia de Sponsor nao prevista (Secao 3.2)

O Schedule A trata o SSO como integracao direta CazéTV-LiveLike. O cenario real depende de uma variavel comercial em negociacao:

Cenario A -- SSO proprio LiveMode: integracao direta com banco de dados LiveLike; diferenciacoa premium/comum via API

Cenario B -- SSO de Sponsor (ex: iFood): SSO do parceiro comercial; diferenciacoa premium/comum via sistema do sponsor, integrada via API a LiveLike

O Schedule A deve prever ambos os cenarios ou incluir clausula de adaptacao do SSO sem custo adicional caso o protocolo mude em funcao de parceria comercial, mediante notificacao previa.

1.12  Capacidade e Teste de Carga -- Numeros criticamente subestimados (Secoes 4 e 6)

Capacidade exigida: picos de ate 5.000.000 (cinco milhoes) de usuarios simultaneos, com suporte a 200.000 requests por segundo nos picos de jogo do Brasil.

O Schedule A define 300.000 simultaneos como garantia minima (Secao 6) e 500.000 como parametro de teste de carga (Secao 4) -- ambos devem ser revisados. A LiveLike deve confirmar contratualmente que sua infraestrutura suporta essa escala ou apresentar plano de capacidade aprovado pela CazéTV antes da assinatura.

1.13  Milestone Week 1 -- Status parcial (Secao 5)

| Entregavel | Status |
| --- | --- |
| Kickoff realizado | Concluido |
| Tech stack confirmado | Concluido |
| Protocolo SSO alinhado | Em negociacao (dependencia de sponsor) |
| Credenciais OPTA trocadas | Nao realizado |
| Sprint schedule aprovado pela CazéTV | Recebido -- em validacao |

Recomendamos registrar formalmente esse status junto a LiveLike para definir se ha aplicacao de credito automatico de 5% conforme clausula de penalidade por atraso de 1-7 dias (Secao 5).

2. COMPLEMENTOS -- Informacoes a adicionar ao documento

2.1  Assets de Comentaristas -- Prazo e formato a definir (Feature #6)

Todos os comentaristas, narradores e influenciadores da CazéTV na Copa do Mundo terao perfis no Bolao. Os assets (nome, foto, bio) serao fornecidos pela CazéTV. O Schedule A deve incluir:

Formato dos assets: especificacoes tecnicas a serem alinhadas com a LiveLike no Milestone Week 2

Deadline de entrega: recomendamos ate o Milestone Week 3 para inclusao no prototipo navegavel

2.2  Suporte L1/L2 -- Fluxo ausente no documento (Secao 7)

O modelo de suporte definido internamente:

L1 (atendimento ao usuario): LiveMode -- responsavel pelo primeiro atendimento via canal a ser definido

Escalada para LiveLike (L2): apenas para problemas tecnicos na plataforma que o L1 nao consiga resolver

Sugerimos incluir subssecao na Secao 7 formalizando esse fluxo e o canal de comunicacao LiveMode para LiveLike (ex: Slack dedicado, e-mail tecnico, PagerDuty).

2.3  Mini-Leagues -- Esclarecer ou remover "Symbolic Prizes" (Feature #9)

A CazéTV nao oferecera premiacao nas ligas entre amigos. O termo "configurable symbolic prizes" deve ser esclarecido (funcionalidade nativa da LiveLike?) ou removido do documento.

2.4  POCs -- Nomeacao formal (Secao 9)

Os pontos de contato da CazéTV/LiveMode a serem formalizados sao:

| Papel | Nome | Empresa |
| --- | --- | --- |
| POC Comercial | Rodrigo Porto | CazéTV / LiveMode |
| POC Tecnico | Luiza Arold | CazéTV / LiveMode |

Os POCs da LiveLike devem ser formalizados em contrapartida.

2.5  Relatorios Semanais -- Metricas a definir (Secao 3.3)

As metricas dos relatorios semanais previstos no Schedule A ainda serao especificadas pela CazéTV. Sugerimos incluir clausula reservando o direito da CazéTV de definir o template de relatorio ate o Milestone Week 2.

2.6  Prazo de Aceite -- Revisao necessaria (Secao 4)

O prazo duplo de 5+5 dias uteis (revisao + correcao) pode totalizar 10 dias uteis por entregavel, o que e incompativel com o go-live em 11/Mai. A CazéTV se compromete a:

Consolidar todos os pontos de nao-conformidade em uma unica lista por entregavel, evitando multiplas rodadas de revisao

Reduzir o prazo de revisao para 3 dias uteis sempre que tecnicamente possivel

Sugerimos que o juridico negocie a reducao formal dos prazos de aceite na Secao 4.

2.7  Aprovacao de Branding -- Responsavel interno (Secao 4)

O Schedule A exige aprovacao formal do branding pelo time de marketing da CazéTV. O responsavel interno ainda nao esta definido -- sera nomeado quando o primeiro design for entregue pela LiveLike. Recomendamos que o juridico inclua prazo maximo para nomeacao (sugestao: ate o Milestone Week 2).

2.8  Penalidade por Falha no Launch -- Ciencia registrada (Secao 5)

O Schedule A estabelece que a falha no launch ate 31/Mai/2026 implica:

Direito de rescisao imediata pela CazéTV

Reembolso total de valores pagos

Penalidade adicional de 20% do valor total do contrato (aproximadamente USD 65.000)

A CazéTV esta ciente e considera a clausula justa. Com go-live em 11/Mai, ha margem de 20 dias antes do limite contratual de 31/Mai.

2.9  Exhibit C (DPA) -- Lista de Subprocessadores nao recebida

O DPA referencia um Exhibit C com a lista de subprocessadores da LiveLike. Esse documento nao foi enviado. Solicitamos que a LiveLike encaminhe o Exhibit C antes da assinatura do DPA.

3. ITENS EM ABERTO -- Pendentes de validacao tecnica

| Item | Descricao | Responsavel | Prazo Sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance WebView (Feature #10) | Carregamento <= 2s em 4G e resposta <= 500ms nao foram validados pelo time tecnico da LiveMode | LiveMode Tech | Milestone Week 2 |
| Sessao SSO -- 4 horas | Duracao minima de sessao nao foi discutida com o time tecnico. Precisa ser validada contra a arquitetura prevista | LiveMode Tech | Milestone Week 2 |
| Metricas dos relatorios semanais | CazéTV ainda definira quais metricas quer receber nos relatorios semanais de uso | CazéTV / PMO | Milestone Week 2 |
| Responsavel pelo sign-off de branding | Pessoa do time de marketing da CazéTV a ser nomeada quando o primeiro design for entregue | CazéTV Marketing | Apos 1o design |
| Canal de suporte L1 ao usuario | Canal de atendimento do usuario final (app, e-mail, chat) ainda nao definido | LiveMode | Antes do launch |

4. PONTOS CONFIRMADOS -- Sem alteracao necessaria

Feature #3 -- Missions Exclusivas Premium: confirmada. Mecanica de desbloqueio progressivo a ser definida em conjunto com a LiveLike durante o projeto.

Feature #5 -- AI Prediction: confirmada como exclusiva para usuarios premium, operando apenas na instancia CazéTV.

Feature #8 -- Social Sharing: Instagram, X/Twitter e WhatsApp confirmados.

Uma iteracao de design: CazéTV ciente de que apenas 1 revisao de design esta incluida no escopo base. Revisoes adicionais precisam ser orçadas separadamente e nao consomem as 500h de Professional Services Credits automaticamente.

Professional Services Credits -- 500h: considerado suficiente para o escopo previsto.

Milestones Week 2 a 8: considerados factíveis dado o go-live em 11/Mai (sujeito a correcao da data no documento).

Penalidade de lancamento -- USD 65k: CazéTV ciente e de acordo.

Exportacao de dados ao fim do contrato: formato JSON ou CSV, gratuito, em ate 30 dias -- confirmado adequado.

CRM: integracao com CRM nao faz parte do escopo deste contrato.

SLA Match Days (Secao 7): 99,9% uptime, resposta a incidente critico em 30 min, penalidade 5x pro-rata -- adequado, condicionado a correcao dos numeros de capacidade (item 1.12).

Propriedade dos dados (Secao 8): todos os dados gerados pelos usuarios no Bolao sao de propriedade exclusiva da CazéTV. Proibicao de uso para treinar IA da LiveLike confirmada e alinhada com o DPA.

Configuracao do prediction engine nao reutilizavel: a LiveLike nao pode reutilizar a configuracao do Bolao (logica de pontuacao, estrutura de ligas, quizzes) para outros clientes sem consentimento da CazéTV.

Protecao contra suspensao no Torneio (TC Secao 5d): clausula que proibe suspensao durante o Tournament Period sem consentimento da CazéTV -- favoravel, deve ser mantida.

LGPD no DPA: inclusao da Lei no. 13.709/2018 e referencia a ANPD -- correta e necessaria para operacao no Brasil.

Atualizacao de resultados via OPTA em ate 5 minutos: prazo adequado.

5. RESUMO DE ACOES PARA O JURIDICO

| # | Acao | Tipo | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incluir tabela de pontuacao e criterios de desempate (Secao 3.2) | Complemento | Urgente |
| 2 | Corrigir Tournament Period: 11/Mai a 31/Jul/2026 (Secao 1 e dependentes) | Correcao | Urgente |
| 3 | Corrigir data de launch: 11/Mai/2026 -- recalcular milestones (Secao 5) | Correcao | Urgente |
| 4 | Corrigir Feature #1: Prediction Game + Trivia apenas (Secao 3.1) | Correcao | Urgente |
| 5 | Reescrever Feature #4: % de escolha dos usuarios no voto, apenas (Secao 3.1) | Correcao | Urgente |
| 6 | Adicionar restricao premium a Feature #5 -- AI Prediction (Secao 3.1) | Correcao | Urgente |
| 7 | Corrigir Feature #7: filtros total/rodada + atualizacao ao final do jogo (Secao 3.1) | Correcao | Urgente |
| 8 | Corrigir Feature #8: pergunta do dia + Stories (Secao 3.1) | Correcao | Urgente |
| 9 | Corrigir prazo de leaderboard: 30 min para 10 min + aviso ao usuario (Secao 3.3) | Correcao | Urgente |
| 10 | Ajustar responsabilidade OPTA: CazéTV fornece credenciais (Secao 3.2) | Correcao | Urgente |
| 11 | Revisar Secoes 4 e 6: capacidade 5M usuarios / 200k req/s | Correcao | Urgente |
| 12 | Incluir clausula de flexibilidade de SSO vinculada a sponsor (Secao 3.2) | Complemento | Importante |
| 13 | Registrar status Milestone Week 1 e definir penalidade (Secao 5) | Acao comercial | Importante |
| 14 | Definir formato e prazo dos assets de comentaristas (Feature #6) | Complemento | Importante |
| 15 | Incluir fluxo L1 (LiveMode) / L2 (LiveLike) na Secao 7 | Complemento | Importante |
| 16 | Formalizar POCs da CazéTV: Rodrigo Porto (comercial) e Luiza Arold (tecnico) | Complemento | Importante |
| 17 | Negociar reducao do prazo de aceite de 5+5 para 3+3 dias uteis (Secao 4) | Negociacao | Importante |
| 18 | Incluir direito da CazéTV de definir metricas dos relatorios ate Week 2 | Complemento | Normal |
| 19 | Esclarecer ou remover "symbolic prizes" da Feature #9 | Correcao | Normal |
| 20 | Solicitar Exhibit C (subprocessadores) do DPA a LiveLike | Solicitacao | Importante |

Documento preparado com base na revisao tecnica e operacional completa realizada em 09/04/2026.