Resposta ao Juridico

Validacao Tecnica e Operacional -- Schedule A, TC e DPA (v4)

| Data | 14/04/2026 |
| --- | --- |
| De | Rodrigo Porto (PMO / CazéTV x LiveMode) |
| Para | Juridico CazéTV |
| Ref. | Schedule A, TC e DPA -- Bolao Copa do Mundo 2026 x LiveLike |
| Versao | v4 -- revisao completa dos tres documentos |

Contexto

Esta versao cobre os tres documentos enviados pelo juridico: Schedule A (especificacoes do Bolao), TC (Termos e Condicoes) e DPA (Adendo de Protecao de Dados). Os pontos estao organizados em: (1) correcoes obrigatorias, (2) complementos e novas features, (3) itens em aberto e (4) pontos confirmados.

1. CORRECOES OBRIGATORIAS -- Devem ser ajustadas antes da assinatura

[ Schedule A ]

1.1  Logica de Pontuacao -- AUSENTE NO DOCUMENTO (Secao 3.2)

O Schedule A menciona "scoring logic mutuamente acordada" mas nao a define. A pontuacao acordada deve ser incluida como tabela ou apendice na Secao 3.2:

Fase de Grupos

| Resultado do Palpite | Pontos |
| --- | --- |
| Placar exato | 50 pts |
| Vencedor + no. de gols do vencedor | 35 pts |
| Empate (qualquer placar) | 25 pts |
| Vencedor (sem acertar gols) | 10 pts |
| Errou vencedor / empate | 0 pts |

Regra especial: Jogos do Brasil na fase de grupos valem 2x os pontos acima.

Multiplicadores por Fase

| Fase | Mult. | Placar Exato | Vencedor + Gols | Empate | Vencedor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase de grupos | 1,0x | 50 | 35 | 25 | 10 |
| 2a fase / Mata-mata | 1,2x | 60 | 42 | 30 | 12 |
| Oitavas de final | 1,4x | 70 | 49 | 35 | 14 |
| Quartas de final | 1,6x | 80 | 56 | 40 | 16 |
| Semifinal / 3o e 4o lugar | 1,8x | 90 | 63 | 45 | 18 |
| Final | 2,0x | 100 | 70 | 50 | 20 |

Criterios de Desempate no Leaderboard (nessa ordem)

1o -- Quantidade de placares exatos

2o -- Quantidade de perguntas respondidas no trivia

3o -- Quantidade de acertos de vencedor + no. de gols do vencedor

4o -- Data e hora de cadastro no Bolao (mais antigo vence)

1.2  Tournament Period -- Datas incorretas (Secao 1 e clausulas dependentes)

Correcao critica: Tournament Period deve ser 11/Mai/2026 a 31/Jul/2026.

Inicio: 11 de maio de 2026 (go-live do Bolao -- 1 mes antes do inicio da Copa)

Encerramento: 31 de julho de 2026

Impacta: SLAs (Secao 7), obrigacoes operacionais (Secao 3.3), protecao contra suspensao (TC Secao 5d) e periodo de excesso de usuarios (Secao 6).

1.3  Data de Launch -- Inconsistente com o go-live real (Secao 5)

O Milestone Week 8 fixa o launch em 26/Mai/2026. O go-live confirmado pela CazéTV e 11/Mai/2026. O calendario de milestones deve ser recalculado retroativamente.

1.4  Numero de Jogos -- Escopo incorreto (Secao 3.1, Feature #1)

O Schedule A estabelece "ao menos 3 jogos." O escopo real e exatamente:

Prediction Game (palpite de placares)

Trivia

Qualquer adicao futura sera tratada como escopo adicional.

1.5  Feature #3 -- Missions Premium: descricao insuficiente (Secao 3.1)

O Schedule A descreve missions apenas como "progressive unlock mechanics and in-app notifications." Essa descricao e insuficiente para garantir o escopo contratado. A especificacao minima deve incluir:

Regras configuráveis: cada missao deve ter criterios de ativacao configuráveis pela CazéTV (ex: streak de login, numero de palpites certos, participacao em trivia, etc.)

Tracking de progresso: exibicao em tempo real do avanco do usuario em cada missao ativa

Conclusao + recompensa: ao completar uma missao, o usuario recebe uma recompensa definida (carta colecionavel, badge, pontos bonus ou outro beneficio configurável)

Acesso exclusivo premium: missions disponiveis apenas para usuarios com assinatura ativa, identificados via SSO

Notificacoes in-app: notificacao ao usuario ao iniciar, progredir e concluir uma missao

1.6  Feature #4 -- Estatisticas Premium: descricao incorreta (Secao 3.1)

O Schedule A descreve um dashboard completo com historico e comparacao de desempenho. O escopo real e:

Unico dado exibido ao usuario premium: percentual de escolha dos usuarios (Time A / Empate / Time B) no momento do voto, antes do envio do palpite.

O texto da Feature #4 deve ser reescrito para refletir exatamente essa funcionalidade.

1.7  Feature #5 -- Oraculo (AI Prediction): generica demais (Secao 3.1)

O Schedule A descreve apenas "prediction suggestion engine." A especificacao deve ser detalhada:

Momento de exibicao: o Oraculo aparece antes do envio do palpite, como sugestao opcional ao usuario

Natureza da sugestao: e uma recomendacao (nao automatica) -- o usuario pode seguir ou ignorar

Acesso exclusivo premium: funcionalidade disponivel apenas para assinantes premium

Dados utilizados: historico de dados e estatisticas em tempo real via OPTA/Stats Perform

Restricao de dados: opera exclusivamente na instancia CazéTV -- proibido uso para treinar modelos externos da LiveLike

1.8  Feature #7 -- Leaderboard: filtros e comportamento (Secao 3.1)

O Schedule A diz "updated in real time after each match result" -- near real-time esta correto e deve ser mantido. Ajustes necessarios:

Filtros: apenas ranking total e por rodada (remover referencia a outros recortes)

Atualizacao: near real-time apos cada resultado de jogo, mantendo o comportamento do Schedule A

Adicionar: durante o periodo de calculo, exibir aviso ao usuario informando que os resultados da partida X estao sendo processados (disclaimer de calculo final)

1.9  Feature #8 -- Social Sharing: conteudo e canais (Secao 3.1)

Conteudo compartilhado: vinculado ao resultado da pergunta do dia (nao de palpites ou rankings gerais)

Adicionar: cartas/colecionaveis compartilhaveis no Instagram via Stories

Plataformas confirmadas: Instagram, X/Twitter e WhatsApp

1.10  Feature #9 -- Mini-Leagues: escopo incompleto (Secao 3.1)

O Schedule A menciona apenas "private groups with invite-by-link." O escopo real e mais amplo e deve ser explicitado:

Ligas privadas: criadas pelo usuario com convite por link -- conforme Schedule A

Ligas publicas (elenco/programas): ligas gerenciadas pela CazéTV agrupando o elenco de comentaristas, narradores e influenciadores da Copa, visiveis para todos os usuarios

Perfis do elenco no ranking: os perfis de comentaristas/influenciadores da CazéTV devem aparecer no ranking junto com os usuarios comuns, como participantes ativos das ligas publicas

Leaderboard dedicado por liga: cada liga (privada ou publica) possui seu proprio ranking independente

1.11  Publicacao de Pontuacao -- Prazo e aviso (Secao 3.3)

Corrigir prazo de publicacao de 30 minutos para 10 minutos apos resultado confirmado

Adicionar obrigacao de exibir aviso ao usuario durante o periodo de calculo

1.12  Integracao OPTA -- Responsabilidade mal atribuida (Secao 3.2)

Integracao tecnica: responsabilidade da LiveLike

Fornecimento de credenciais de acesso OPTA: responsabilidade da CazéTV

Troca de credenciais: a formalizar em ate 48h

1.13  SSO -- Dependencia de Sponsor nao prevista (Secao 3.2)

Cenario A -- SSO proprio LiveMode: integracao direta com banco LiveLike; diferenciacoa premium/comum via API

Cenario B -- SSO de Sponsor (ex: iFood): SSO do parceiro; diferenciacoa via sistema do sponsor integrada a LiveLike

Incluir clausula de adaptacao do SSO sem custo adicional caso o protocolo mude em funcao de parceria comercial.

1.14  Capacidade e Teste de Carga -- Numeros criticamente subestimados (Secoes 4 e 6)

Capacidade exigida: picos de ate 5.000.000 usuarios simultaneos e 200.000 requests por segundo nos picos de jogo do Brasil.

Os valores atuais (300k e 500k) devem ser revisados. A LiveLike deve confirmar contratualmente essa escala ou apresentar plano de capacidade aprovado pela CazéTV antes da assinatura.

1.15  Milestone Week 1 -- Status parcial (Secao 5)

| Entregavel | Status |
| --- | --- |
| Kickoff realizado | Concluido |
| Tech stack confirmado | Concluido |
| Protocolo SSO alinhado | Em negociacao (dependencia de sponsor) |
| Credenciais OPTA trocadas | Nao realizado |
| Sprint schedule aprovado pela CazéTV | Recebido -- em validacao |

Registrar formalmente junto a LiveLike para definir se ha aplicacao de credito automatico de 5% por atraso de 1-7 dias.

2. COMPLEMENTOS E NOVAS FEATURES -- A adicionar ao documento

[ Schedule A -- Novas features nao previstas ]

2.1  Premiacao Intermediaria -- Feature ausente no Schedule A

Feature nao prevista no Schedule A: deve ser incluida como novo item na Secao 3.1.

O Bolao terá premiacao ao final da fase de grupos, independente do ranking final do torneio. A LiveLike deve suportar:

Snapshot de ranking: ao encerramento da fase de grupos, o sistema congela e registra o ranking naquele momento

Premiacao separada: o ranking da fase de grupos e tratado de forma independente do ranking final -- usuarios podem ser premiados por desempenho na fase de grupos mesmo sem vencer o torneio

Foco premium: a premiacao intermediaria e direcionada principalmente a usuarios premium

Comunicacao ao usuario: notificacao in-app informando o encerramento da fase de grupos e o ranking parcial

2.2  Badges e Cartas Colecionaveis -- Feature mal descrita no Schedule A

O Schedule A menciona "configurable symbolic prizes" de forma generica. O escopo real e:

Badges = cartas colecionaveis: cada conquista gera uma carta colecionavel unica, nao um premio generico

Conquistas por performance: exemplos -- acertar placar exato, sequencia de palpites corretos, melhor que um comentarista especifico (ex: "Melhor que o Casimiro")

Conquistas por milestones: exemplos -- primeiro login, participacao em X jogos, completar missao premium

Visibilidade no perfil: todas as cartas coletadas ficam visiveis no perfil do usuario, funcionando como historico de conquistas

Compartilhamento: cartas podem ser compartilhadas no Instagram via Stories (conforme Feature #8)

O texto do Schedule A deve ser reescrito para refletir essa mecanica, substituindo a referencia a "symbolic prizes" por "cartas colecionaveis e badges de conquista."

2.3  Assets de Comentaristas -- Prazo e formato a definir (Feature #6)

Todos os comentaristas, narradores e influenciadores da CazéTV na Copa do Mundo terao perfis no Bolao. O Schedule A deve incluir:

Formato dos assets: especificacoes tecnicas a alinhar com a LiveLike no Milestone Week 2

Deadline de entrega: recomendamos ate o Milestone Week 3 para inclusao no prototipo navegavel

2.4  Suporte L1/L2 -- Fluxo ausente (Secao 7)

L1: LiveMode -- primeiro atendimento via canal a ser definido

L2: LiveLike -- escalada apenas para problemas tecnicos na plataforma

Incluir subssecao na Secao 7 com o fluxo e canal de comunicacao LiveMode-LiveLike.

2.5  POCs -- Nomeacao formal (Secao 9)

| Papel | Nome | Empresa |
| --- | --- | --- |
| POC Comercial | Rodrigo Porto | CazéTV / LiveMode |
| POC Tecnico | Luiza Arold | CazéTV / LiveMode |

Os POCs da LiveLike devem ser formalizados em contrapartida.

2.6  Prazo de Aceite -- Reducao necessaria (Secao 4)

O prazo duplo de 5+5 dias uteis e incompativel com o go-live em 11/Mai. A CazéTV se compromete a consolidar todas as nao-conformidades em uma unica lista por entregavel. Sugerimos negociar reducao para 3+3 dias uteis.

2.7  Penalidade por Falha no Launch -- Ciencia registrada (Secao 5)

Falha no launch ate 31/Mai/2026: rescisao + reembolso total + penalidade de 20% do contrato (~USD 65.000)

CazéTV ciente e de acordo. Com go-live em 11/Mai, ha margem de 20 dias.

[ DPA ]

2.8  Subprocessador Heroku -- Possivelmente inativo (Exhibit C)

O proprio documento sinaliza em redline: "Heroku's independent infrastructure was wound down by Salesforce in 2022."

Solicitar formalmente a LiveLike: confirmacao do status do Heroku; se inativo, identificar subprocessador substituto e mecanismo LGPD; atualizar o Exhibit C antes da assinatura.

3. ITENS EM ABERTO -- Pendentes de validacao

[ Schedule A -- Validacao Tecnica ]

| Item | Descricao | Responsavel | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance WebView (Feature #10) | Carregamento <= 2s em 4G e resposta <= 500ms nao validados pelo time tecnico da LiveMode | LiveMode Tech | Week 2 |
| Sessao SSO -- 4 horas | Duracao minima de sessao SSO nao discutida com o time tecnico | LiveMode Tech | Week 2 |
| Metricas dos relatorios semanais | CazéTV definira quais metricas quer receber nos relatorios de uso | CazéTV / PMO | Week 2 |
| Responsavel pelo sign-off de branding | A ser nomeado quando o primeiro design for entregue pela LiveLike | CazéTV Marketing | Apos 1o design |
| Canal de suporte L1 ao usuario | Canal de atendimento do usuario final ainda nao definido | LiveMode | Antes do launch |
| Mecanica de recompensa das Missions | Tipos de recompensa por conclusao de missao (carta colecionavel, pontos bonus, etc.) a definir com a LiveLike | CazéTV Produto + LiveLike | Week 3 |
| Premio intermediario fase de grupos | Natureza do premio ao fim da fase de grupos (virtual, comercial, etc.) a ser definida | CazéTV Produto | Antes do launch |

[ DPA -- Validacao Juridica ]

| Item | Descricao | Responsavel | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados de menores de 13 anos | DPA proibe dados de criancas < 13 anos sem consentimento. Definir mecanismo adequado de verificacao de idade. Simples checkbox pode ser insuficiente sob LGPD art. 14 e COPPA | Juridico CazéTV | Antes da assinatura |
| Categorias de dados -- Exhibit A | Validar se o escopo de dados processados pela LiveLike (IP, e-mail via SSO, geolocalizacao, comportamento de gaming etc.) e aceitavel para a CazéTV | Juridico + Privacidade | Antes da assinatura |
| Transferencia Brasil-EUA (LGPD) | Todos os 7 subprocessadores estao nos EUA. Verificar mecanismo de transferencia internacional para dados de usuarios brasileiros sob a LGPD | Juridico CazéTV | Antes da assinatura |
| Decisoes automatizadas -- LGPD art. 20 | LiveLike deve informar CazéTV antecipadamente sobre qualquer decisao automatizada (relevante para AI Prediction). CazéTV precisa garantir capacidade de responder a usuarios sob LGPD art. 20 | Juridico + LiveMode | Antes do launch |

4. PONTOS CONFIRMADOS -- Sem alteracao necessaria

[ Schedule A ]

Feature #2 -- Premium vs. Comum: diferenciacoa controlada via SSO -- confirmado.

Feature #3 -- Missions Premium: feature confirmada; mecanica detalhada no item 1.5.

Feature #5 -- AI Prediction (Oraculo): confirmada como exclusiva para usuarios premium.

Feature #8 -- Social Sharing: Instagram, X/Twitter e WhatsApp confirmados.

Uma iteracao de design: CazéTV ciente. Revisoes adicionais orcadas separadamente.

Professional Services Credits -- 500h: considerado suficiente.

Penalidade de lancamento -- USD 65k: CazéTV ciente e de acordo.

Exportacao de dados: JSON ou CSV, gratuito, em ate 30 dias -- adequado.

CRM: integracao com CRM fora do escopo.

SLA Match Days: 99,9% uptime, 30 min resposta critica, penalidade 5x -- adequado.

Propriedade dos dados: todos os dados do Bolao sao de propriedade exclusiva da CazéTV.

Configuracao do prediction engine: nao reutilizavel pela LiveLike para outros clientes.

Atualizacao de resultados via OPTA em 5 minutos: prazo adequado.

[ DPA ]

LGPD: inclusao da Lei no. 13.709/2018 e referencia a ANPD -- correta e necessaria.

Proibicao de uso de dados para treinar IA da LiveLike: alinhada com Schedule A Secao 8.

Notificacao de breach em 72h: prazo adequado.

Certificacao de delecao: LiveLike deleta todas as copias em 30 dias apos exportacao e emite certificacao escrita.

Auditoria anual: CazéTV pode auditar 1x por ano com 14 dias de aviso previo.

Exhibit C -- Subprocessadores: Amazon (AWS), LogDNA, Prisma, Sentry, PubNub, New Relic confirmados. Heroku pendente de verificacao (item 2.8).

5. RESUMO DE ACOES PARA O JURIDICO

| # | Acao | Doc | Tipo | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incluir tabela de pontuacao e criterios de desempate | Sch. A | Complemento | Urgente |
| 2 | Corrigir Tournament Period: 11/Mai a 31/Jul/2026 | Sch. A + TC | Correcao | Urgente |
| 3 | Corrigir data de launch: 11/Mai -- recalcular milestones | Sch. A | Correcao | Urgente |
| 4 | Corrigir Feature #1: Prediction Game + Trivia apenas | Sch. A | Correcao | Urgente |
| 5 | Detalhar Feature #3 (Missions): regras, tracking e recompensa | Sch. A | Correcao | Urgente |
| 6 | Reescrever Feature #4: % de escolha no voto, premium apenas | Sch. A | Correcao | Urgente |
| 7 | Detalhar Feature #5 (Oraculo): pre-palpite, sugestao, premium | Sch. A | Correcao | Urgente |
| 8 | Corrigir Feature #7: filtros total/rodada + disclaimer near real-time | Sch. A | Correcao | Urgente |
| 9 | Corrigir Feature #8: pergunta do dia + Stories Instagram | Sch. A | Correcao | Urgente |
| 10 | Expandir Feature #9: ligas publicas + perfis do elenco no ranking | Sch. A | Correcao | Urgente |
| 11 | Adicionar Feature: Premiacao Intermediaria (snapshot fase de grupos) | Sch. A | Nova feature | Urgente |
| 12 | Reescrever "symbolic prizes": badges = cartas colecionaveis por conquista | Sch. A | Correcao | Urgente |
| 13 | Corrigir leaderboard: 30 min para 10 min + aviso de calculo | Sch. A | Correcao | Urgente |
| 14 | Ajustar OPTA: CazéTV fornece credenciais, LiveLike integra | Sch. A | Correcao | Urgente |
| 15 | Revisar capacidade: 5M usuarios / 200k req/s (Secoes 4 e 6) | Sch. A | Correcao | Urgente |
| 16 | Verificar e corrigir status do Heroku no Exhibit C | DPA | Solicitacao | Urgente |
| 17 | Definir mecanismo de verificacao de idade (< 13 anos) | DPA | Juridico | Urgente |
| 18 | Validar categorias de dados do Exhibit A | DPA | Juridico | Urgente |
| 19 | Verificar mecanismo LGPD para transferencia Brasil-EUA | DPA | Juridico | Urgente |
| 20 | Incluir clausula de flexibilidade de SSO (sponsor) | Sch. A | Complemento | Importante |
| 21 | Registrar status Milestone Week 1 e definir penalidade | Sch. A | Comercial | Importante |
| 22 | Definir formato e prazo dos assets de comentaristas | Sch. A | Complemento | Importante |
| 23 | Incluir fluxo L1 (LiveMode) / L2 (LiveLike) na Secao 7 | Sch. A | Complemento | Importante |
| 24 | Formalizar POCs: Rodrigo Porto (comercial), Luiza Arold (tecnico) | Sch. A | Complemento | Importante |
| 25 | Negociar reducao do prazo de aceite para 3+3 dias uteis | Sch. A | Negociacao | Importante |
| 26 | Garantir disclosure de decisoes automatizadas (LGPD art. 20) | DPA | Juridico | Importante |
| 27 | Incluir direito de definir metricas dos relatorios ate Week 2 | Sch. A | Complemento | Normal |

Documento preparado com base na revisao tecnica e operacional completa dos tres documentos -- 14/04/2026.